## Slide 1: Gerência de Projetos
Aula 05
Evandro J.R. Silva

## Slide 2: Recapitulando
Planejamento de projetos
  Estabelece os recursos disponı́veis para o projeto, a divisão de trabalho e um cronograma para executar o trabalho.
  Identifica a abordagem adotada para o gerenciamento de risco, bem como os riscos para o projeto e o software em desenvolvimento.
Dois tipos
  Desenvolvimento dirigido por plano: para os métodos prescritivos.
  Planejamento ágil: para os métodos ágeis.
Vimos na Aula 04

## Slide 3: Planejamento Ágil
Os métodos de desenvolvimento de software ágeis são abordagens iterativas nas quais o software é desenvolvido e entregue aos clientes em incrementos.
Ao contrário das abordagens dirigidas por plano, a funcionalidade desses incrementos não é planejada de antemão, mas decidida durante o desenvolvimento. A decisão sobre o que incluir em um incremento depende do progresso e das prioridades do cliente.
Lembrando
MAS

## Slide 4: Planejamento Ágil
Os métodos de desenvolvimento ágil têm uma abordagem de dois estágios para o planejamento, que correspondem à fase inicial no desenvolvimento dirigido por plano e no planejamento de desenvolvimento:
Planejamento de lançamento: que projeta vários meses à frente e decide sobre as características que devem ser incluídas em um lançamento do sistema.
Planejamento da iteração: que tem uma perspectiva de prazo mais curto e se concentra no planejamento do próximo incremento de um sistema. o que normalmente representa 2 a 4 semanas de trabalho para o time.

## Slide 5: Planejamento Ágil - Exemplos
SCRUM
Backlogs e revisões diárias → Planejamento da iteração.
Programação Extrema
Jogo do planejamento baseado nas histórias de usuário
Identificação de histórias
Estimativa inicial
Planejamento de lançamento
Planejamento de iteração
Planejamento de tarefa

## Slide 6: Planejamento Ágil - Exemplos
Programação Extrema
O planejamento de lançamento envolve escolher e refinar as histórias que refletirão as características a serem implementadas em um lançamento do sistema e a ordem em que as histórias devem ser implementadas.
O planejamento da iteração é o primeiro estágio no desenvolvimento de um incremento de sistema entregável. As histórias a serem implementadas durante a iteração são escolhidas, sendo que o número de histórias reflete o tempo para entregar um sistema funcional (normalmente 2 ou 3 semanas) e a velocidade do time.

## Slide 7: Atividade
Lembrem-se: os grupos terão de desenvolver o sistema que escolheram!
Caso o grupo opte por um método de desenvolvimento ágil, a parte do planejamento deve ser adaptada de acordo com o método ágil em uso.
Encontrei o seguinte site com templates de documentos para o gerenciamento de projetos: tempates.

## Slide 8
FIM